| **Projekt** | **Status** | **Aktueller Stand** | **Nächste Schritte** |
| --- | --- | --- | --- |
| Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh) |  | * Im Stück Abschluss Kaufverträge, Bebauung einzelne Plätze
* Vorstellung Erschließungsplanung Oberloh gesamt Gemeinderat heute
 | * Wasserrechtsgesuch Oberloh gesamt
* Beschluss zur Abgrenzung Bebauungsplan Oberloh I Gemeinderat 25.07.2022
* Frühzeitige Beteiligung Oberloh I
 |
| Fortschreibung Flächennutzungsplan |  | * Grundsatzbeschluss gefasst
* frühzeitige Beteiligung abgeschlossen
* Auswertung Stellungnahmen
 | * Priorisierung Baugebiete in Klausurtagung
* Öffentliche Auslegung
 |
| Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet) |  | * Sanierungsgebiet s. u.
* Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe
 | * Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten
 |
| Sanierungsgebiet „Lindenquartier“ |  | * Grundstücksverhandlungen
* Ausarbeitung Erschließungsvertrag unter Vorgaben Erschließungskosten, Bebauungsplan
* Überarbeitung Bebauungsplan u. a. Freiflächengestaltung
 | * Beschluss über Stellungnahmen öff. Auslegung, gegebenenfalls Änderung und neue Auslegung
* Abstimmung weiteres Vorgehen Adlerareal mit Eigentümerin
 |
| Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen  |  | * Berücksichtigung im Sanierungsgebiet
* Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II (Auslegung abgeschlossen)
* Änderung BPlan Im Stück abgeschlossen
 | * Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier (s. o.)
* Beschluss über Stellungnahmen Öff. Auslegung und Satzungsbeschluss Bebauungsplan Hofgarten II Gemeinderat 25.07.2022
* Satzungsbeschluss Änderung BPlan Im Stück Gemeinderat 25.07.2022
 |
| Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets |  | * Überarbeitung Erschließungsplanung durch kp-engineering
* Auslegungsbeschluss am 23.05.2022 gefasst
 | * Überarbeitung BPlan
* Auslegung
 |
| Parkraumkonzept |  | * Überwachung öffentlicher Parkraum
 | * Berücksichtigung von Parkierungsflächen am Adlerareal
 |
| Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen |  | * Weiterverfolgung im Zuge Bauleitplanung Oberloh
* Antrag Sportstättenförderung bewilligt, Ausgleichstock bewilligt
* Abstimmung mit ausführender Firma zur Sanierung Tartanbahn
 | * Durchführung der Maßnahme ab August 2022
 |

Stand 27.06.2022

**Zukunftskonzept Kirchberg an der Jagst 2030**