| **Projekt** | **Status** | **Aktueller Stand** | **Nächste Schritte** |
| --- | --- | --- | --- |
| Abschnittsweise Ausweisung neuer Wohnbauflächen im Außenbereich (Im Stück, Oberloh) |  | * Im Stück Abschluss Kaufverträge, Bebauung einzelne Plätze * Vorstellung Erschließungsplanung Oberloh gesamt Gemeinderat heute | * Wasserrechtsgesuch Oberloh gesamt * Beschluss zur Abgrenzung Bebauungsplan Oberloh I Gemeinderat 25.07.2022 * Frühzeitige Beteiligung Oberloh I |
| Fortschreibung Flächennutzungsplan |  | * Grundsatzbeschluss gefasst * frühzeitige Beteiligung abgeschlossen * Auswertung Stellungnahmen | * Priorisierung Baugebiete in Klausurtagung * Öffentliche Auslegung |
| Aktivierung Innenentwicklungspotentiale (u. a. Sanierungsgebiet) |  | * Sanierungsgebiet s. u. * Übriges Stadtgebiet Daueraufgabe | * Einzelfallentscheidungen bei Bekanntwerden Verkaufsabsichten |
| Sanierungsgebiet „Lindenquartier“ |  | * Grundstücksverhandlungen * Ausarbeitung Erschließungsvertrag unter Vorgaben Erschließungskosten, Bebauungsplan * Überarbeitung Bebauungsplan u. a. Freiflächengestaltung | * Beschluss über Stellungnahmen öff. Auslegung, gegebenenfalls Änderung und neue Auslegung * Abstimmung weiteres Vorgehen Adlerareal mit Eigentümerin |
| Geschosswohnungsbau an geeigneten Stellen |  | * Berücksichtigung im Sanierungsgebiet * Berücksichtigung bei Bebauungsplanänderung Hofgarten II (Auslegung abgeschlossen) * Änderung BPlan Im Stück abgeschlossen | * Durchführung Bebauungsplanverfahren Lindenquartier (s. o.) * Beschluss über Stellungnahmen Öff. Auslegung und Satzungsbeschluss Bebauungsplan Hofgarten II Gemeinderat 25.07.2022 * Satzungsbeschluss Änderung BPlan Im Stück Gemeinderat 25.07.2022 |
| Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets |  | * Überarbeitung Erschließungsplanung durch kp-engineering * Auslegungsbeschluss am 23.05.2022 gefasst | * Überarbeitung BPlan * Auslegung |
| Parkraumkonzept |  | * Überwachung öffentlicher Parkraum | * Berücksichtigung von Parkierungsflächen am Adlerareal |
| Multifunktionsplatz gemeinsam mit Jugendlichen |  | * Weiterverfolgung im Zuge Bauleitplanung Oberloh * Antrag Sportstättenförderung bewilligt, Ausgleichstock bewilligt * Abstimmung mit ausführender Firma zur Sanierung Tartanbahn | * Durchführung der Maßnahme ab August 2022 |

Stand 27.06.2022

**Zukunftskonzept Kirchberg an der Jagst 2030**